APSTIPRINĀTS:

iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 12.oktobrī

Komisijas priekšsēdētājs:

Nellija Dūda

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS

LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 81.PUNKTA KĀRTĪBĀ

“Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta  „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.LKK 2012/2

Rīga, 2012

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LKK 2012/2

  - Pasūtītājs

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža

Adrese: Bruņinieku ielā 57,

Rīga, LV -1011, Latvija

Reģ.nr.: 90000039982
Fakss:+ 371 67 846 237
Telefons:+ 371 67 846 237
E-pasts: lkk@lkk.gov.lv
VALSTS KASE 
Kods TRELLV22 
Konts LV04TREL9220516014000

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas vieta

    - Pretendenti ar šā konkursa nolikumu, turpmāk tekstā Nolikums, un visiem papildus dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē http://www.kulturaskoledza.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa Nolikumā norādītajā veidā līdz 2012.gada 31.oktobrim, plkst.10:00, Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku ielā 57, Rīgā, telpā nr.: 13.

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, Pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.4.1. punktā norādītajā adresē un termiņā.

    - Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

    - Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 31.oktobrī Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku ielā 57, Rīgā, telpā nr.:13 plkst.: 10:00.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Piedāvājums Pretendentiem ir saistošs 35 (trīsdesmit piecas) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendenti piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana

    - Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā: Bruņinieku ielā 57, Rīga, LV 1011, Latvija, vai pa e-pastu: lkk@lkk.gov.lv, ar norādi iepirkumam: Nr.LKK 2012/2

    - Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Jautājumus var iesūtīt arī elektroniski lkk@lkk.gov.lv. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta, oficiālas atbildes netiek sniegtas.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem LKA Latvijas Kultūras koledžas mājas lapā www.kulturaskoledza.lv, sadaļā Iepirkumi.

    - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta LKA Latvijas Kultūras koledžas mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.

  - Kontaktpersona

    - Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir LKA Latvijas Kultūras koledžas Materiāli tehniskās daļas vadītājs Jānis Luters, tālrunis: 28697734, e-pasts: janis.luters@lkk.gov.lv; fakss: 67846237.

  - Apmaksa

    - Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā (skatīt Iepirkuma līguma projektu 7.pielikumā).

  - Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.

    - Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

    - Visi piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu eksemplāri ir jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar norādi “Oriģināls”. Tāmju komplekts atbilstoši Nolikuma 3.3.4.punktam ir jānoformē atsevišķā sējumā pie piedāvājuma dokumentiem. Papildus oriģinālam, jāiesniedz arī piedāvājuma kopijas divos eksemplāros, tāmju komplekts un tehniskais piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski CD-R matricā, turklāt tāmes jāiesniedz XLS formātā (ja aprēķinos ir izmantotas matemātiskās formulas, tām jābūt norādītām attiecīgajā šūnā), kas jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar norādi „Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemti piedāvājuma oriģinālā iekļautie dokumenti.

    - Uz aploksnes ar piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopijām ir jānorāda šāda informācija:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

      - šāda atzīme:

KONKURSAM

“Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta  „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”

NEATVĒRT LĪDZ 2012.gada 31.oktobra pulksten 10:00!

      - līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu un pilnvarotās personas parakstu.

    - Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

    - Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – Latvijas latos (LVL) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Piedāvājumu drīkst parakstīt Pretendenta paraksttiesīga vai pilnvarota persona (pievienojot pilnvaru).

    - Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā (atsevišķi), bet tiem jābūt marķētiem ar Pretendenta nosaukumu).

    - Konkursam iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst šajā Nolikumā un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un jāietver cauršūtas un numurētas lapas (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību) atbilstoši dokumentu noformēšanas normatīvo aktu prasībām.

- Iepirkuma priekšmets

  - Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta  „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros (Nolikumā saukti – Darbi), saskaņā ar tehnisko projektu (pielikums Nr.3 un papildu būvdarbu apjomu sarakstu (pielikums Nr.10).

  - Būvdarbu CPV kods: 45000000-7.

  - Līguma izpildes laiks un vieta

    - Darbu izpildes vieta: Bruņinieku iela 57, Rīga, Latvija;

    - Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, veicot darbus saskaņā ar Pretendenta piedāvājumā ietverto darbu kalendāro grafiku.

    - Līgums tiek slēgts tikai pēc projekta „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 grozījumu akceptēšanas Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un SIA „Vides investīciju fonds”.

- Prasības Pretendentam, Pretendenta izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

    - Pretendents neatbilst Nolikuma 3.2.punkta prasībām.

  - Prasības Pretendentam, lai piedalītos iepirkumā

    - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendenta likviditātes koeficients 2010. un 2011.gados (katrā gadā) ir lielāks vai vienāds ar 1.

    - Pretendentam 2010. un 2011.gadā (katrā gadā) ir pozitīvs pašu kapitāls.

    - Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums 2010., 2011.gadā ir 2 (divas) reizes lielāks par attiecīgā Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma summu bez PVN.

    - Pretendents iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga apjoma rekonstrukcijas vai renovācijas darbus, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu un enerģijas taupīšanas veicināšanu publiskajās ēkās (11220103 kods – daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas; 11220104 kods – daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas; 11220105 kods – daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas; 113 kods – dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas; 121 kods – viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas; 122 kods – biroju ēkas; 126 kods – ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām (22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”)) – turpmāk tekstā Publiskas ēkas, par savam finanšu piedāvājumam līdzvērtīgu summu, par kuriem iesniedz pozitīvas atsauksmes, ziņas par tiem Pretendents norāda aizpildot Pretendenta līdzīga apjoma objektu sarakstu (Nolikuma pielikums Nr.4), pievienojot atsauksmes. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu atsauksmi no katra pasūtītāja. Atsauksmēs ir jāiekļauj veikto darbu saturs un apjoms, darbu veikšanas laiks, norāde, ka darbu veikšana ir pilnībā pabeigta (objekts ir nodots ekspluatācijā), kā arī informācija par veikto būvdarbu kvalitāti un atbilstību attiecīgajiem normatīviem. Atsauksmes ar negatīvu raksturu netiks izskatītas un tiks uzskatītas par neiesniegtām. Pretendenta sniegto darbu sarakstā norādītie darbi, par kuru kvalitatīvu veikšanu netiks saņemtas atsauksmes, šī nolikuma izpratnē tiks uzskatīti par neveiktiem.

    - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir Latvijas Būvinženieru savienības (vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un tas iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas ir vadījis rekonstrukcijas un/vai renovācijas darbus vismaz 3 (trīs) Publiskās ēkās, kuru apjoms nav mazāks par 50% no Pretendenta finanšu piedāvājuma summas un vismaz 1 (viena) Publiskā ēka ir saistīta ar energoefektivitātes uzlabošanu un enerģijas taupīšanas veicināšanu. Būvdarbu vadītājam ir zināšanas zema energopatēriņa vai ilgtspējīgas būvniecības jomā (to apliecina diploms par augstāko izglītību, kas ietver kursu zema energopatēriņa vai ilgtspējīgā būvniecībā un/vai sertifikāts par vismaz 4 stundu kursu zema energopatēriņa, pasīvo ēku vai ilgtspējīgā būvniecībā).

    - Pretendenta piedāvātajam projekta vadītājam ir pieredze līdzvērtīga apjoma rekonstrukcijas vai renovācijas darbu projektu vadīšanā vismaz 3 (trīs) objektos, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu un enerģijas taupīšanas veicināšanu Publiskajās ēkās iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Par rekonstrukcijas darbu veikšanu atbildīgām personām un tehniskajam personālam, kuru Pretendents izmantos darbos (speciālisti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbu veikšanā; ēku apkures (siltumapgādes) un ventilācijas sistēmu darbu veikšanā; speciālisti elektromontāžas darbu veikšanā un elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes veikšanā; speciālists darba aizsardzībā, tāmētājs, ja attiecināms) ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apstiprina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un aizpildīts Nolikuma pielikums Nr.6.

    - Pretendentam jāveic civiltiesiski profesionālā - būvniecības visu risku atbildības apdrošināšana iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

    - Pretendentam, līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas saskaņā ar Nolikuma un Līguma prasībām.

    - Pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst Eiropas Savienības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu standartiem vai līdzvērtīgām prasībām būvdarbu veikšanā.

    - Pretendentam ir ieviesta darbinieku drošības un veselības aizsardzības sistēma.

    - Pretendentam ir jānodrošina tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā.

    - Pretendentam jānodrošina celtniecības procesā radušos atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana un uzglabāšana tam paredzētā laukumā un nogādāšana un apglabāšana atkritumu apglabāšanas poligonā.

    - Pretendentam, veicot būvdarbus, ir jāizmanto videi draudzīgi būvmateriāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi.

    - Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēja un citu personu iespējam (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem), lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, izņemot Nolikuma 3.2.3. – 3.2.5. punktu nosacījumus.

  - Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Piedāvājuma satura rādītājs.

    - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1) ar apliecinājumu, ka Pretendents pilnībā izprot un piekrīt konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem šā Nolikuma, tā pielikumu, Pretendenta piedāvājuma un iepirkuma līguma noteikumiem.

    - Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver pielikumā pieprasīto informāciju.

    - Tāmju komplektu (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme), kas aizpildīta saskaņā ar tehnisko projektu, atbilstoši 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

    - Tehniskais piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu.

    - Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

    - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

    - Peļņas vai zaudējumu aprēķina apliecināta kopija par 2010. un 2011.gadu.

    - Izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu 2010. un 2011.gadā.

    - Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4), par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un pieņemšanas - nodošanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par rekonstrukcijas vai renovācijas darbu apjomu (LVL), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē. Atsauksmē par objektu, kurā veikta energoefektivitātes uzlabošana, jābūt norādītiem veiktiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. Ja šī informācija nav ietverta atsauksmē, Pretendentam tā jānorāda objektu sarakstā.

    - Būvdarbu vadītāja CV (Nolikuma pielikums Nr.5), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija, norādot kādos objektos tika realizēti projekti, atbilstoši Nolikuma 3.2.7.punktam, kā arī izglītības dokumentu kopijas, sertifikātu kopijas un saistību rakstu kopijas.

    - Projekta vadītāja CV (Nolikuma pielikums Nr.5), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija norādot kādos objektos tika realizēti projekti atbilstoši Nolikuma 3.2.8.punktam, kā arī izglītības dokumentu kopijas.

    - Personu, kuras ir atbildīgas par rekonstrukcijas darbu veikšanu, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un tabula, kas aizpildīta, saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, atbilstoši Nolikuma 3.2.9.punktam.

    - ISO 9001:2008 vai ekvivalenta akreditētās iestādes izsniegta sertifikāta kopija vai kvalitatīvi izstrādāts un uzņēmumā ieviests kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts.

    - ISO 14001:2004 vai EMAS sertifikāta kopija vai līdzvērtīgs dokuments, ko izdevušas Latvijas vai citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides pārvaldības sistēmas standartiem. Pasūtītājs akceptēs arī citus iesniegtos pierādījumus par kvalitatīvi izstrādātiem un uzņēmumā ieviestiem vides pārvaldības nodrošinājuma pasākumiem.

    - OHSAS 18001:2007 vai līdzvērtīga sertifikāta kopija. Pasūtītājs akceptēs arī citus iesniegtos pierādījumus par kvalitatīvi izstrādātiem un uzņēmumā ieviestiem darba aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem.

    - Apliecinājums, ka Pretendents noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

    - Iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.8 vai apliecinājums brīvā formā uz Pretendenta veidlapas, ka objektā apakšuzņēmēji piesaistīti netiks. Pretendents piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus, kura veicamā būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās darbu vērtības vai lielāka, un katram apakšuzņēmējam nododamā darba daļu.

    - Pretendentam par katru apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 3.3.6.- 3.3.8.punktos minētos dokumentus, ja attiecināms.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda katras personas atbildības sadalījumu un Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

  - Pasūtītājs no tā Pretendenta, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs, ja nebūs iespējams Pasūtītājam pārliecināties par noteiktajiem nosacījumiem publiski pieejamās datu bāzēs, 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt šādus papildu dokumentus:

    - Uzņēmumu reģistra (ārvalstu Pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; izziņa par amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma parakstīšanas brīdi vai pilnvaras kopija, kas dod tiesības pārstāvēt Pretendentu.

    - Latvijā reģistrētam Pretendentam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz izziņa vai apliecinājums, ka kandidātam vai Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.4.1. un 3.4.2. punktā norādītās izziņas, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Nolikuma 3.4.1. un 3.4.2. punktos norādītās izziņas Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam, galvenajam uzņēmējam un katram apakšuzņēmējam.

- Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  - Tiks vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas atbildīs konkursa Nolikuma prasībām.

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Nr. | Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji | Maksimālais punktu skaits | Novērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā līgumcena | 60 | Pēc formulas: C = Czc/Cpc * N, kur Czc – viszemākā piedāvātā cena, Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, N – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai (N = 60) |
| 2. | Vides prasību izpilde | 40 | Tiks vērtēts Pretendenta piedāvājumā iesniegtais Zaļā iepirkuma kritēriju apraksts |
| Kopā: | 100 |  |

  - Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

P = (K vid. + C, kur

P – Pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums,

(K vid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu summa kritērijam Nr.2,

C – cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu, kas dota tabulā.

  - Vērtēšanas kritērijs - Vides prasību izpilde.

    - „0” punkti - tiek piešķirti piedāvājumam, kur Pretendenta piedāvātā Zaļā iepirkuma kritēriju izpilde atbilst minimālajām nolikuma prasībām;

    - Katrs piedāvājums tiks vērtēts atbilstoši Vides prasību izpildes kritēriju tabulai:

| Nr.p.k. | Kritērijs | Punkti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Enerģijas patēriņš | 0 – 4 |
| 1.1. | Enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā, apkurei nepārsniedz 43,87 kWh/m2 gadā | 0 minimālais prasību līmenis |
| 1.2. | Norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficenta U robežvērtības atbilstoši LBN L 3,0 h-1 | 0 minimālais prasību līmenis |
| 1.3. | Savlaicīgi* veikt ēkas gaisa caurlaidības testu pie spiediena starpības 50Pa norobežojošo konstrukciju hermētiskums ir 0,6 – 1,0 h-1 | 0 minimālais prasību līmenis |
| 1.4. | Enerģijas ekonomija būvdarbu laikā | 4 |
| 2. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums | 0 – 3 |
| 2.1. | Videi draudzīgi materiāli, no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem (kokmateriāli, gaistoši organiskie savienojumi (GOS)) | 0 minimālais prasību līmenis |
| 2.2. | Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi | 0 minimālais prasību līmenis |
| 2.3. | Materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība | 3 |
| 3. | Ūdens resursu lietošana | 0 – 2 |
| 3.1. | Ūdens ekonomija būvdarbu laikā | 2 |
| 4. | Piesārņojuma kontrole | 0 – 2 |
| 4.1. | Prasības trokšņu līmeņa kontrolei, apraksts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pēc iespējas zemāku trokšņu līmeni objektā | 0 minimālais prasību līmenis |
| 4.2. | Prasības putekļu ierobežošanai | 2 |
| 5. | Materiālu plūsmas apraksts | 0 – 4 |
| 5.1. | Nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli, radot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un nodrošinot racionālu resursu izmantošanu | 4 |
| 6. | Transports | 0 – 2 |
| 6.1. | Noteiktas (definētas) prasības būvmateriālu transportam | 2 |
| 7. | Atkritumu saimniecība | 0 – 3 |
| 7.1. | Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā | 0 minimālais prasību līmenis |
| 7.2. | Būvlaukuma atkritumu pārvaldība | 3 |
| 8. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība | 0 – 12 |
| 8.1. | Veikt lietotāju (līdz 10 cilvēku) apmācību, vismaz 5 akadēmiskās stundas, ieskaitot apkures, ventilācija, ūdens/kanalizācijas sist. Izmantošanu | 0 minimālais prasību līmenis |
| 8.2. | Uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem | 0 minimālais prasību līmenis |
| 8.3. | Pretendenta Vides un Sociālo prasību izpilde | 4 |
| 8.4. | Pretendenta darbinieku apmācība par enerģiju taupošiem būvdarbiem | 4 |
| 8.5. | Nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu vide | 4 |
| 9. | Darbu organizācija | 0 – 4 |
| 9.1. | Būvniecības termiņu optimizācija, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem | 4 punkti |
| 10. | Inženiersistēmu kvalitātes monitorings | 0 – 4 |
| 10.1. | Atbilstības monitorings projekta risinājumiem, palaišanas un ieregulēšanas kontrole | 4 punkti |

* - pēc attiecīgo darbu veikšanas, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas

Izvērtējot nolikuma 4.5.2. punktā ietverto kritēriju izpildi, tiks ņemta vērā Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija.

Pretendenta piedāvājumam jābūt ekonomiski un tehnoloģiski pamatotam un detalizētam atbilstoši nolikuma 4.5.2. punktā ietvertajiem nosacījumiem.

Ja iepirkuma komisijai radīsies pamatotas šaubas par piedāvājuma pamatotību, iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt precizējošu informāciju par konkrētiem līguma izpildes tehnoloģiskajiem un organizatoriskajiem risinājumiem, kurus savā piedāvājumā būs ietvēris vai norādījis Pretendents.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 4.4.punktā noteikto formulu. Par nākamo saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš saņēmis nākamo visaugstāko novērtējumu.

  - Ja Pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko vai pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem.

  - Pretendentu atlase – komisija novērtē katra Pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikumā norādītajiem dokumentiem, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta Pretendentu atlases dokumentu atbilstības tabulu, kurā norāda katra Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām, un vai Pretendents ir iesniedzis visus pieprasītos dokumentus un informāciju.

  - Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata.

  - Pretendenta piedāvājuma atbilstības pārbaudē katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta piedāvājuma atbilstības tabulu, kurā norāda piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

  - Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai ir cits pamatots iemesls.

  - Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu Pretendentu, nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam.

- Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā Pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.

  - Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.

  - Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balss tiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

  - Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

    - Izskatīt piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 3.nodaļā izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem.

    - Pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā noteiktie nosacījumi un konkursa Nolikuma izslēgšanas prasības.

    - Izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

    - Izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar kopējo piedāvājumu atbilstības tabulu Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām prasībām.

    - Izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu.

    - Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

  - Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos iepirkuma procedūras materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai iepirkuma procedūras piedāvājuma izstrādei.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

- Iepirkuma līgums

  - Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr.7

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

- Pielikumi

  - Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums		– Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.

    - 2.pielikums		– Finanšu piedāvājums.

    - 3.pielikums		– Tehniskais projekts (pieejams digitālā formātā).

    - 3.1.pielikums		– Darbu izpildes atsevišķi nosacījumi.

    - 3.2.pielikums	 	– Būvdarbu izpildes grafiks XLS formātā.

    - 3.3.pielikums		– Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgai būvniecībai.

    - 4.pielikums		– Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts.

    - 5.pielikums		– CV forma.

    - 6.pielikums		– Darbos iesaistīto speciālistu saraksts.

    - 7.pielikums		– Iepirkuma līguma projekts.

    - 8.pielikums		– Apakšuzņēmēju saraksts.

    - 9.pielikums	 	– Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma forma.

    - 10.pielikums		– Papildu būvdarbu apjomu saraksts.

1.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

2012.gada ___ ._______						Nr._________________

________________

pieteikuma sastādīšanas vieta

__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,

Pretendenta nosaukums					reģistrācijas numurs

____________________________________________________________,

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

__________________________________________________________________,

Pretendenta bankas rekvizīti

tā ______________________________________________________personā

pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā

“ Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta  „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”, kā arī:

1.apņemas ievērot konkursa Nolikuma prasības;

2.apliecina, ka uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā minētie nosacījumi;

3.apliecina, ka Pretendents nav atkārtoti atzīts par vainīgu vides aizsardzības normatīvo aktu prasību neievērošanā;

4.apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus konkursa Nolikumā, tā pielikumos un līgumā noteiktos noteikumus;

5.apņemas atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 33 (trīsdesmit trīs) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;

6.garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Amats		__________________________ _________________________

paraksts			atšifrējums

Z.v.

______________________________________________________________,

Pretendenta un Pretendenta kontaktpersonas adrese, tālruņa (faksa) numuri, e- pasts

2.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkuma komisijai, Bruņinieku iela 57, Rīga

| ___________________ piedāvājuma sastādīšanas vieta | 2012. gada____.__________ |
| --- | --- |

Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.

piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma „Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”, par kopējo cenu (LVL), ietverot visas tehniskā projekta norādītās prasības

cena cipariem un vārdiem (bez PVN)

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________	________________		___________________

(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)

Z.v.

3.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.LKK 2012/2

Tehniskais piedāvājums

- Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra darba izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus, saskaņā ar pielikumu Nr.3.1.

- Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās (pielikums Nr.3.2.), norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar papildu būvdarbu apjomu saraksta kopsavilkuma tabulu. Katram darbu veidam grafikā jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā un nodarbināto cilvēku skaits. Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam objekta pieņemšanai no Pasūtītāja un objekta nodošanai Pasūtītājam.

- Detalizēts apraksts par Zaļā iepirkuma kritēriju izpildi videi draudzīgā būvniecībā (pielikums Nr.3.3.) līguma darbības laikā, apliecinājums par noteikto materiālu izslēgšanu.

- Darbu organizācijas kārtība garantijas laikā, norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laika termiņam iekļauj aprakstu ar sekojošu informāciju:

  - garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

  - saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

  - defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;

  - korektīvās un preventīvās darbības;

  - būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

- Atbilstība normatīviem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta raksturam visu būvdarbiem piemērojamo normatīvu un standartu sarakstu.

- Izpildītājs turpmāko piecu gadu laikā pēc galējā būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, sagatavos un līdz katra gada 31.decembrim iesniegs pasūtītājam energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu, kas sagatavots, bāzējoties uz kvantitatīviem ēkas termiskās efektivitātes mērījumu rezultātiem, kas veikti ar verificētām atbilstošas precizitātes mēriekārtām. Energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu galvenais būvuzņēmējs apņemas sagatavot atbilstoši 2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums".

- Apmācību organizēšana (ja attiecināms):

7.1. pēc būvdarbu pabeigšanas Darbu Izpildītājam jānodod Pasūtītājam inženiertīklu (to, kurās darbu laikā veiktas izmaiņas) izpildshēmas un inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas 3 (trīs) eksemplāros, un 1 (vienā) eksemplārā jāpiestāda inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (DWG formātā).

7.2. visām nodoto inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijām jābūt latviešu valodā vai tulkotām latviešu valodā. Darbu Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls (līdz 10 cilvēkiem), kas nodrošinās/veiks ēkas ekspluatāciju, rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām, kā arī jāveic piedāvājumā norādītās apmācības par ēkas energoefektīvu ekspluatāciju.

- Cita saistīta informācija pēc Pretendenta ieskatiem.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

3.1.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Darbu izpildes atsevišķi nosacījumi

- Saskaņā ar Darbu organizācijas projektu (DOP):

Darbu izpildes un teritorijas sakārtošanas termiņš ir 2 nedēļas.

- Par Būvlaukumā Bruņinieku iela 57, saņemto enerģiju un komunālajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi Pretendentam jānorēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietotos pakalpojumus. Lai to īstenotu Pretendentam vispirms jāierīko elektroenerģijas uzskaites sadales un jāierīko aukstā ūdens kontrolskaitītāji, ūdens patēriņa uzskaitei. Siltumapgādes patēriņš tiks noteikts pēc ēkas kopējā siltuma patēriņa skaitītāja datiem, proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.

- Pretendentam atsevišķi darbi jāveic aizņemtās telpās – daļēji telpas būs aizņemtas ar mēbelēm, iekārtām, inventāru. Pretendentam jānodrošina, ka telpās esošās mēbeles, iekārtas, inventārs tiek apsegts ar plēvēm, nodrošinot pret putekļiem – nav pieļaujama to sabojāšana, pazušana jeb bojāeja. Pēc darbu pabeigšanas telpās, kāpņu telpās, gaiteņos, Pretendents nodrošina radušos atkritumu aizvākšanu un telpu uzkopšanu.

- Pēc visu būvdarbu pabeigšanas, Pretendentam ēkas ārsienas, logi un palodzes jāatstāj sakārtotā (tīrā) stāvoklī, logi no ārpuses jānomazgā.

- Pretendentam jānodrošina, ka būvdarbu veikšanas laikā tiks pilnībā ievērotas higiēnas prasības, darba drošības un citi normatīvie dokumenti, kas regulē darbu veikšanu.

- PVC logi, durvis, esošie jaunā tipa tērauda radiatori, radiatoru termoregulatori un noslēgventiļi, apkures stāvvadu jaunā tipa automātiskie atgaisotāji, siltummezgla iekārtas, automātikas un noslēgelementi, darba virsmas un to konstrukcijas, jādemontē tos nebojājot un tie ar aktu jānodod Pasūtītājam.

- Lietus kanalizācijas caurules mainīt pakāpeniski, (nevis vienlaicīgi), minimāli demontējot apšuvuma kārbas, lai šo cauruļu nomaiņas darbi netraucētu akadēmijas funkcionēšanu. Secību saskaņot ar Pasūtītāju. Pēc nomaiņas apšuvums jāatjauno iepriekšējā izskatā.

- Galvenās ieejas nojumei uzsākot fasādes siltināšanu demontēt jumtiņu, pēc siltināšanas to atjaunot. Pie fasādes sienas novietotos nojumes atbalsta stabus atstāt zem apšuvuma.

- Pie ārējām sienām nostiprinātos kondicionieru agregātus, demontēs un pēc tam uzstādīs specializēta firma, vienojoties ar Pasūtītāju.

- Visu uz fasādes nostiprināto priekšmetu (apgaismes lampu armatūra, karoga turētājs, temperatūras devēji utt), vēlākā uzstādīšanas vieta pirms demontāžas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Darbus organizēt, celtniecības materiālus, palīgierīces un instrumentus darba procesā novietot tā, lai netraucētu dienesta un darbinieku personīgā autotransporta iebraukšanu un novietošanu koledžas teritorijā, kā arī darbinieku iekļūšanu ēkā.

- Celtnieku sadzīves telpas un materiālu uzglabāšanas nojumes izvietot ārpus Objekta iežogotās teritorijas, projektā norādītajā vietā – pagalma teritorijā, īpaši tam norādītā vietā.

- Pretendentam, kurš iegūs tiesības veikt būvdarbus, 5 (piecu) darba dienu laikā (pēc tam kad saņemta atļauja slēgt līgumu), Darbu veikšanas projekts, ja tas nepieciešams, jākoriģē atbilstoši reālai situācijai Objektā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)		       (vārds, uzvārds)

3.3.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgā būvniecībā

| Nr. p. k. | Kritērijs | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Enerģijas patēriņš |  |
| 1.1. | enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā, apkurei nepārsniedz 64,44 kWh/m2 gadā |  |
| 1.2. | norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficenta U robežvērtības: Jumta pārsegumu siltināšana 30 cm biezumā: U=0.11 W/m2K; Sienu uz asīm E; 12 siltināšana 20 cm biezumā: U=0.16 W/m2K; Sienu siltināšana uz ass B no iekšpuses 10 cm biezumā: U=0.28 W/m2K; Caurbrauktuves siltināšana 15 cm biezumā: U=0.24 W/m2K. |  |
| 1.3. | savlaicīgi veikt ēkas gaisa caurlaidības testu pie spiediena starpības 50Pa norobežojošo konstrukciju hermētiskums ir 0,6 – 1,0 h-1 |  |
| 1.4. | enerģijas ekonomija būvdarbu laikā |  |
| 2. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums |  |
| 2.1. | videi draudzīgi materiāli, no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem (kokmateriāli, gaistoši organiskie savienojumi (GOS)) |  |
| 2.2. | norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi |  |
| 2.3. | Materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība |  |
| 3. | Ūdens resursu lietošana |  |
| 3.1. | Ūdens ekonomija būvdarbu laikā |  |
| 4. | Piesārņojuma kontrole |  |
| 4.1. | prasības trokšņu līmeņa kontrolei, apraksts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pēc iespējas zemāku trokšņu līmeni objektā |  |
| 4.2. | prasības putekļu ierobežošanai |  |
| 5. | Materiālu plūsmas apraksts |  |
| 5.1. | Nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli radot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un nodrošinot racionālu resursu izmantošanu |  |
| 6. | Transports |  |
| 6.1. | Noteiktas prasības būvmateriālu transportam |  |
| 7. | Atkritumu saimniecība |  |
| 7.1. | Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā |  |
| 7.2. | Būvlaukuma atkrituma pārvaldība |  |
| 8. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība |  |
| 8.1. | veikt lietotāju (līdz 10 cilvēkiem) apmācību, vismaz 5 akadēmiskās stundas, ieskaitot apkures, ventilācija, ūdens/kanalizācijas sist. izmantošanu |  |
| 8.2. | uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem |  |
| 8.3. | Pretendenta Vides un Sociālo prasību izpilde |  |
| 8.4. | Pretendenta darbinieku apmācība par enerģijas taupošiem būvdarbiem |  |
| 8.5. | nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu vide |  |
| 9. | Darbu organizācija |  |
| 9.1. | būvniecības termiņu optimizācija, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku un studentu uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem |  |
| 10. | Inženiersistēmu kvalitātes monitorings |  |
| 10.1. | Atbilstības monitorings projekta risinājumiem, palaišanas un ieregulēšanas kontrole |  |

Izslēgtie materiāli, kuri nevar tikt izmantoti ēkas renovācijā:

- Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/fluorogļūdeņražu un HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas);

- Otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piemēram, kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

- Izstrādājumi, kas satur fluorogļūdeņražus (HFC), sēra heksafluorīdus (SF6), piemēram, skaņu izolējošie logi ar SF6/sēra heksafluorīda pildījumu;

- Iekštelpas krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar saturu augstāku par normatīvo).

- Koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām.

Ar šo apliecinu un garantēju, ka veicot būvdarbus tiks izmantoti videi draudzīgi materiāli, ievēroti iepirkumā norādītie zaļā iepirkuma kritēriji un darbi tiks organizēti ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

4.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts

| Nr. p. k. | Būvdarbu veikšanas gads | Veikto darbu īss apraksts (renovācija, rekonstrukcija), objekta adrese, būves klasifikācijas kods | Veikto būvdarbu apjoms, LVL | Pasūtītāja un tā atbildīgās personas kontaktinformācija, tālr., e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un darbu pieņemšanas-nodošanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvdarbu apjomu (LVL), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Atsauksmē par objektu, kurā veikta energoefektivitātes uzlabošana, jābūt norādītiem veiktiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. Ja šī informācija nav ietverta atsauksmē, Pretendentam tā jānorāda objektu sarakstā

Ja Pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad sarakstā precīzi jānorāda tas darbu apjoms un veids, ko veicis Pretendents.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

5.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

CV

Līguma nosaukums: „_____________________________________________”

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē:

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas gads: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |

| 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 7. Citas iemaņas: |  |
| 8. Patreizējais amats: |  |
| 9. Specializācija (Profesionālā kompetence): |  |
| 10. Darba pieredze: |
| Komersanta firma (nosaukums): |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē:

| Gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (LVL bez PVN) | Būves veids, īss apraksts, būves klasifikācijas kods | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

kā ________ __________________ [norādīt pozīciju] strādāt pie līguma “_______________________________________________________________________________”

izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts [Pretendenta nosaukums] piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Darbos iesaistīto speciālistu saraksts

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams |
| --- | --- | --- | --- |

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)		(vārds, uzvārds)

7.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Iepirkuma līguma projekts

Rīgā

2012.gada __._______________			Nr._____

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, reģistrācijas Nr.90000039982, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________ to pārstāv ________________ _____________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________ kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________, turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras („Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.LKK 2012/2) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

  - Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi vai Būvlaukums;

  - Autoruzraugs – [SIA „K Forma”] nozīmēts projekta galvenais arhitekts, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Izmaksu tāmes, Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Būvdarbu autoruzraudzību;

  - Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija (tai skaitā Objekts), kas tiek nodota Galvenajam būvuzņēmējam Līguma izpildei ar nodošanas – pieņemšanas aktu;

  - Būvuzraugs – [SIA „AV Eksperti”] Darbu uzraudzībā kompetenta juridiska persona, kuru būvuzraudzībai Objektā pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildītiem Darbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto Darbu atbilstības novērtējumu saskaņotam Tehniskajam projektam, Pušu saskaņotām Tehniskā projekta izmaiņām, Darbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu;

  - Darbi – Pasūtītāja ēkas Bruņinieku iela 57, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, tai skaitā un ne tikai remonts un nojaukšana, ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, pagaidu papildus darbi, komunikāciju un iekārtu montāža (demontāža), apdares un dekoratīvie darbi un tamlīdzīgi darbi, būvgružu novākšana, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, tehniskais projekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti (Pielikums Nr.6);

  - Darbu tāme – Galvenā būvuzņēmēja Konkursa piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši Konkursa Nolikuma 3.3.4.punkta prasībām;

  - Defekti – Darbu apjomu un būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīviem aktiem, būvprojektam, tehniskajam aprakstam un Līgumam.

  - Dokumentācija - tehniskais projekts, Pušu saskaņota Darbu tāme (Pielikums Nr.1) un Darbu izpildes laika grafiks (Pielikums Nr.2);

  - Garantijas laiks – Līgumā noteikto saistību laiks, kas stājas spēkā no Darbu pieņemšanas ekspluatācijā datuma un kurā Galvenais būvuzņēmējs uzņemas atbildību par savu veikto Darbu kvalitāti un garantē ar saviem spēkiem bez atlīdzības novērst defektus;

  - Grafiks - Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Pielikums Nr.2);

  - Konkurss – „Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta  „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.LKK 2012/2.

  - Līgumcena – kopējā maksa par Darbu paveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

  - Nolikums – Konkursa nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;

  - Objekts – ēka Bruņinieku iela 57, Rīgā

  - PVN – pievienotās vērtības nodoklis;

  - Tehniskais projekts – [SIA „K Forma”] izstrādātais un kompetentas būvvaldes akceptētais būvprojekts, kas nosaka Objekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī Objekta Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (Pielikums Nr.5);

  - Projekts – Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētais projekts „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23..

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Galvenais būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Dokumentāciju.

  - Darbi jāizpilda atbilstoši Konkursam, Līgumam, Tehniskajam projektam, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtiem veicamo darbu apjomiem un Darbu aprakstam, Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem.

  - Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis tehnisko projektu, tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojumiem materiāliem, kvalitātes prasībām, kā arī Būvlaukumu, un ka Galvenajam būvuzņēmējam nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.

- Darbu izpildes termiņi

  - Galvenais būvuzņēmējs Darbus veic termiņos saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2 , kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Darbu izpilde ir jāuzsāk 1 (vienas) dienas laikā pēc šī līguma parakstīšanas.

  - Pirms plānotā darbu izpildes sākuma, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir atkārtoti pārliecināties par iespēju Darbu izpildi pabeigt plānotajā termiņā, ja to pieļauj laika apstākļi un materiālu tehniskās īpašības.

  - Gadījumā, ja, veicot Darbus, tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā), kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktās soda sankcijas par darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem iemesliem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību uzraugošo institūciju lēmumi par darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Galvenā būvuzņēmēja darbības.

- Līgumcena

  - Līgumcena par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem tiek noteikta __________  LVL (summa vārdiem) apmērā bez PVN 21% ___________LVL (summa vārdiem), kopā ___________ LVL (summa vārdiem).

  - Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma 2.1., 2.2.punktā minēto darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu Objekta nodošanai saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

  - Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

  - Visā Līguma darbības laikā Līgumcena nevar pārsniegt 4.1.punktā minēto summu. Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līgumā noteikto Darbu apjomu.

- Norēķinu kārtība

  - Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar Galvenā būvuzņēmēja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3) un pēc Galvenā būvuzņēmēja iesniegtās veikto Darbu izpilddokumentācijas, kuru apstiprinājis Būvuzraugs. Samaksa par šajā punktā minētajiem Darbiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc to pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Apmaksa Galvenajam būvuzņēmējam notiek saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un Galvenā būvuzņēmēja piestādītajiem rēķiniem un naudas plūsmas grafiku (Pielikums Nr.3).

  - Par attiecīgās Līgumcenas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir jāmaksā Galvenajam būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Galvenā būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līgumcenas daļu.

  - Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Pielikumā Nr.1 neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina.

- Rēķini

  - Galvenajam būvuzņēmējam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita veida kārtība.

  - Izrakstot rēķinus Galvenais būvuzņēmējs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN likmi.

  - Galvenais būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu un saņēmis izpilddokumentāciju saskaņā ar 5.1.punktu.

- Izmaiņas

  - Izmaiņas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem, kas veiktas autoruzraudzības kārtā kā arī Līguma izpildes laika labojumiem, kas pieņemti Pusēm vienojoties, bet, kas neizmaina Darbus un negroza Līgumcenu.

  - Palielināts Darbu apjoms, kas radies Galvenajam būvuzņēmējam, izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.

  - Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis Autoruzraugs, Būvuzraugs un/vai Pasūtītāja pārstāvis sakarā ar Galvenā būvuzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi, nav uzskatāmi par izmaiņām.

- Būvlaukuma pieņemšana

  - Galvenais būvuzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, valsts un pašvaldību institūciju normatīvo aktu un norādījumu prasībām izstrādā Būvlaukuma iekārtojuma plānu. Šos projektus Galvenais būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 2 divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

  - Pasūtītājs nodod Galvenajam būvuzņēmējam Objektu saskaņā ar Grafiku, stāvoklī kāds tas ir Līguma slēgšanas vai attiecīgās Objekta daļas pieņemšanas dienā, parakstot Aktu.

  - Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Galvenais būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.

- Būvlaukuma drošība

  - Visā Darbu izpildes laikā līdz galējā Akta parakstīšanai Galvenais būvuzņēmējs nodrošina valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti.

  - Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde.

  - Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas) Līguma izpildes laikā.

- Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība

  - Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot atbilstošas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu.

- Būvlaukuma iekārtojums

  - Atļaujas iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai, Galvenais būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs (ja ir tāda nepieciešamība).

  - Galvenajam būvuzņēmējam jāiekārto Būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju un ūdeni Galvenais būvuzņēmējs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu.

- Paziņošanas pienākums

  - Pasūtītājs var pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 2 (divu) dienu laikā sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Grafiku.

  - Ja šī Līguma darbības laikā Galvenajam būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt Grafiku, Galvenajam būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē pēc tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 12.1.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo zaudējumu atlīdzību.

  - Galvenajam būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu, kas varētu apdraudēt trešās personas īpašumu vai intereses, cilvēku veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.

  - Galvenajam būvuzņēmējam 2 (divu) dienu laikā jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi.

- Rakstveida ziņojumi un rīkojumi

  - Ziņojums vai rīkojums jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otras Puses rakstveida apstiprinājums.

  - Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi:

    - ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti vadības sapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā;

    - rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kuras Pasūtītājs iesniedz Galvenajam būvuzņēmējam.

    - ja nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Pusēm jāvienojas par paredzēto Darbu pabeigšanas laika un/vai laika izmaksu izmaiņām.

- Materiāli, būvizstrādājumi

  - Galvenajam būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).

  - Galvenajam būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem un saskaņā ar Dokumentāciju.

  - Pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus.

  - Pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā.

- Atļaujas

  - Pēc Līguma parakstīšanas:

    - Galvenais būvuzņēmējs saskaņo nepieciešamos Darbus ar citām kompetentām institūcijām un saņem Darbu veikšanas nepieciešamās atļaujas.

    - Līguma 15.1.1. punktā minētās atļaujas saņemšanas izdevumus sedz Galvenais būvuzņēmējs.

- Apdrošināšana un garantijas

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

    - Lai nodrošinātu to tiešo zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Galvenajam būvuzņēmējam darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā darbu izpildes un to garantijas laikā, Galvenajam būvuzņēmējam ne vēlāk kā līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība ar atbildības limitu un jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana 100% apmērā no Līgumcenas, lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam Līguma pienācīgas neizpildes gadījumā. Apdrošināšanas līgumam (obligātā civiltiesiski profesionalā apdrošināšana - būvniecības visu risku apdrošināšana) jāattiecas uz visu darbu apjomu; būvniecības visu risku apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā darbu izpildes laikā līdz galējā Akta parakstīšanas brīdim, savukārt civiltiesiskajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi Galvenā būvuzņēmēja apakšuzņēmēji. Apdrošināšanas līgumā jābūt iekļautam noteikumam, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību pieder Pasūtītājam. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Garantijas saistību izpildes nodrošinājums

    - Līdz Darbu pieņemšanas brīdim apmaksājot Galvenā būvuzņēmēja piestādītu rēķinu Pasūtītājs proporcionāli ietur no Galvenajam būvuzņēmējam maksājamās summas nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas kā nodrošinājumu no Līguma izrietošo Galvenā būvuzņēmēja Garantijas saistību pienācīgai izpildei.

    - Pasūtītājs ieturēto Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu izmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes attiecīga Akta parakstīšanas brīža un Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma (Nolikuma pielikums Nr.9) iesniegšanas dienas.

    - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro Līguma 23. un 32.nodaļu, Pretendenta iesniegto būvdarbu garantijas laiku un būvdarbu organizācijas kārtības aprakstu garantijas laikā.

- Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.

  - Par Galvenā būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Galvenā būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Galvenais būvuzņēmējs ieceļ ________, tālr.: ___________, e-pasts: ___________, kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to paziņojot Pasūtītājam.

  - Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ ______________, tālr.: _________, e-pasts: ____________ Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam.

  - Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

  - Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:

    - jebkurā laikā netraucēti iekļūt Objektā;

    - saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Galvenajam būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi;

    - pieprasīt un saņemt no Galvenā būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.

    - pieņemt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.

- Vadība un personāls

  - Pasūtītāja organizētās sapulces sasauc vismaz 2 (divas) reizes nedēļā vai biežāk pēc vajadzības, un tajās risina ar Darbu veikšanu saistītos jautājumus. Puse, kas sasauc sapulci paziņo par to otrai Pusei.

  - Pasūtītājam vai Galvenajam būvuzņēmējam jāprotokolē sapulcē panāktā vienošanās un pēc Pušu parakstīšanas, katra saņem vienu protokola eksemplāru. Organizēto sapulču ieprotokolētie lēmumi ir saistoši abām Pusēm, ja tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem.

  - Sapulču protokolus no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt: Direktors ________ un Saimniecības daļas vadītājs ___________________, bet no Galvenā būvuzņēmēja puses ________________.

  - Būvsapulcēs obligāti piedalās Galvenā būvuzņēmēja pilnvarotā persona, kura paraksta protokolu. Būvsapulcēs pieņemtie, ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam.

- Uzraudzība un kontrole

  - Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzraudzību veic:

    - Pasūtītāja pārstāvis _________________________, tālr. __________.

    - autoruzraugs – SIA ___ pārstāvis ____________ tālr. _________;

    - būvuzraugs – SIA _____ pārstāvis _____________ (sert.nr. ___), tālr. _________.

  - Kontroles funkcijas veic pašvaldības būvvalde vai būvinspektors, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citas ar kontroli saistītas institūcijas.

  - Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu būvlaukumā, vai citās vietās, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.

- Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa

  - Galvenais būvuzņēmējs drīkst nodot atsevišķu darbu izpildi tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir norādīti Galvenā būvuzņēmēja piedāvājumā.

  - Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ 20.1.punktā minētais apakšuzņēmējs nevar veikt tam uzticētos darbus, Galvenajam būvuzņēmējam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos darbus citam apakšuzņēmējam. Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām apakšuzņēmējiem.

  - Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai apakšuzņēmējs tam uzticētā darba izpildi nenodod citām personām, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš rakstveidā nav piekritis.

  - Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu veic nekvalitatīvi vai neievēro darba izpildes termiņus un/vai spēkā esošos normatīvos aktus vai citas Dokumentācijas prasības. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

  - Galvenais būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā un noteiktajā darbu garantijas laikā atbild par apakšuzņēmēju veikto darbu kvalitāti. Apakšuzņēmējs ir atbildīgs pret Būvuzņēmēju un trešajām personām par visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies apakšuzņēmēju vainas dēļ.

  - Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc attiecīga pieprasījuma, iesniegt Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja apakšuzņēmēju sarakstu, norēķinus apliecinošus dokumentus ar apakšuzņēmējiem, kā arī citu informāciju.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā jāiesniedz Galvenā būvuzņēmēja un apakšuzņēmēju darbinieku sarakstu Objektā.

  - Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ Galvenā būvuzņēmēja Konkursa piedāvājumā minētais būvdarbu vadītājs nevar veikt tam uzticētos pienākumus, Galvenajam būvuzņēmējam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos pienākumus citam būvdarbu vadītājam. Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam būvdarbu vadītājam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām būvdarbu vadītājam noteiktajām prasībām.

- Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Galvenā būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.

  - Galvenais būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Galvenā būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Galvenā būvuzņēmēja puses.

  - Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā.

  - Galvenā būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatētajiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Galvenajam būvuzņēmējam 2 (divu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Galvenais būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Galvenā būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Galvenais būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

  - Pusēm kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus.

  - Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi.

  - Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās, kārtējās un īpašās pārbaudes tiek veiktas 21.2.–21.4.punktā noteiktajā kārtībā. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.

  - Katrai Pusei ir tiesības pieprasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:

    - pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nav pieejams plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

    - pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt kādai Pusei īpašas neērtības;

    - to prasa kādi citi iemesli.

  - Iepriekšējā pārbaude organizējama nekavējoties – ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Par pārbaudes konkrēto laiku Puses vienojas atsevišķi. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā.

  - Katrai Pusei, kā arī kompetentai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par to Darbu daļu, kas ietilpst kontrolējošās institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā, gadījumos, kad pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā. Īpašu pārbaudi katra no Pusēm var pieprasīt arī par Pasūtītāja konstatētiem Defektiem Darbu veikšanas un/vai garantijas laikā.

  - Galīgajā pārbaudē pārbaudītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas. Galvenais būvuzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par galīgās pārbaudes veikšanas laiku vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami 21.12.punktā paredzētajā kārtībā, Puses 3 (trīs) darba dienu laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Darbu galējo Aktu. Priekšnoteikums Darbu galējā Akta parakstīšanai ir spēkā esošs kompetentu institūciju izdots akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ja Darbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem Defektiem, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Pasūtītājs galīgajā pārbaudē konstatē nelielus Defektus, trūkumus vai nepilnības Būvdarbos Galvenajam būvuzņēmējam tiek uzdots izlabot un novērst trūkumus, Defektus un/vai nepilnības Darbos Pasūtītāja noteiktajos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, 10 (desmit) dienu laikā (Darbu galīgā pabeigšana). Ja Galvenais būvuzņēmējs nenovērš iepriekš minētos Defektus, trūkumus un/vai nepilnības iepriekš minētajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šos darbus vai šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina, šajā sakarā radušās izmaksas atvelkot no jebkura maksājuma, kurš maksājams Galvenajam būvuzņēmējam saskaņā ar Līgumu,.

  - Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā, kuru parakstot Pasūtītājs apliecina Būvdarbu pieņemšanu no savas puses.

  - Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

  - Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.

  - Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

  - Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

  - Būvdarbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:

    - Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 23.nodaļā noteiktajos termiņos;

    - Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

    - ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu;

    - strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās nav Galvenā būvuzņēmēja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas izdevumus. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu;

    - ja pēc Defektu novēršanas tiek konstatēts, ka paveiktais darbs tomēr nav kvalificējams kā Defektu novēršanas darbs vai ka Galvenais būvuzņēmējs par to nav atbildīgs, Pasūtītājam ir pienākums veikt atbilstošas Līgumcenas un Darbu izpildes termiņa korekcijas, ja Galvenajam būvuzņēmējam tas ir nepieciešams;

    - Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Galvenajam būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Galvenajam būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.

  - Darbu veikšanas gaitā norēķinu veikšanas nolūkā Galvenais būvuzņēmējs par attiecīgajā mēnesī veikto Darbu apjomu, mēneša pēdējā darba dienā ar Aktu (Forma Nr.2 un Nr.3), izpilddokumentāciju iesniedz Pasūtītājam faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar Grafiku (Pielikums Nr.2) un Naudas plūsmas grafiku (Pielikums Nr.3).

  - Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Galvenais būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un/vai Autoruzraugam, paziņojot par to vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem, būvuzraugam un/vai autoruzraugam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji, Autoruzraugs un/vai Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību projektam vai Darbu veikšanas tehnoloģijai, kā arī, ja Galvenais būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju, Būvuzraugu un/vai Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Galvenais būvuzņēmējs, pie kam Pasūtītājs neapmaksā Galvenajam būvuzņēmējam neuzrādīto Darbu izpildi.

  - Galvenais būvuzņēmējs vismaz 2 (divas) darba dienas pirms materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanas Objektā darbu izpildei uzrāda to paraugus un sertifikātus Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 5 (piecas) darba dienās, apstiprina Aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprina Aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas un segto darbu samaksas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Galvenais būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

  - Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no atbildības par Grafika neievērošanu.

  - Ja par Defektiem atbildīgs Galvenais būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāsedz Galvenajam būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

  - Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar defektu novēršanu, Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums tos atlīdzināt.

  - Līguma izpildes laikā Pasūtītājam pēc vienošanās ar Galveno būvuzņēmēju ir tiesības izmantot vēl nepieņemto Darbu daļas, kas netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas fakta apliecinājumu.

- Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas

  - Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski paveikto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte.

  - Ja Puses nevar vienoties par izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.

- Garantijas laiks

  - Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību projekta dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem, Uzņēmuma līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentos noteiktajām prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē visu tehnisko risinājumu atbilstošu funkcionēšanu.

  - Veikto Darbu kvalitātes garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas nav mazāks kā Līgumā noteiktais Darbu kvalitātes garantijas laiks. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu garantijas saistību izpildi, iesniedzot Pasūtītājam garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 16.3.2.apakšpunktā noteiktajam.

  - Noteiktā garantijas laika ietvaros Galvenais būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā (vai pusēm rakstveidā vienojoties citā termiņā) no brīža, kad Galvenais būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu.

  - Defekti, kas apdraud cilvēku veselību, dzīvību vai paredzēto darbu turpmāko izpildi, vai objekta pilnvērtīgu ekspluatāciju, novēršami nekavējoties.

  - Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi,) konstatētie būvniecības Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

  - Ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Galvenā būvuzņēmēja viedokli.

  - Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Galvenā būvuzņēmēja, tai skaitā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

  - Garantijas laiku rēķina no galējā Akta parakstīšanas dienas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.

- Pušu atbildība

  - Galvenais būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:

    - Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši būvdarbu veikšanas Grafikam, būvdarbu kvalitātes rādītājiem;

    - Līgumā noteikto atļauju saņemšanu;

    - Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto;

    - Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu;

    - Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

    - Faktiski paveikto Darbu mērījumu pareizību;

    - Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

    - Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu;

    - Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

    - Pastāvīgi uz sava rēķina nodrošina darba rīku, iekārtu un būvmateriālu saglabāšanu;

    - Pastāvīgi uz sava rēķina nodrošina būvtāfeles izskatu un atbilstību KPFI projektu realizācijas prasībām un saskaņojumu ar Pasūtītāju;

    - Ja Galvenais būvuzņēmējs vēlas Objekta teritorijā izvietot reklāmas, tad tas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

    - Galvenais būvuzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

    - Izstrādāt detaļrasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņo tos ar Pasūtītāja pārstāvi, Autoruzraugu, Būvuzraugu ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

    - Galvenajam būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Galvenajam būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas.

    - Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

    - Galvenais būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošos pieejamos ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un siltuma pakalpojumus, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Darbu izpildes atsevišķajiem nosacījumiem, Līguma pielikums Nr.4.

    - Galvenais būvuzņēmējs Darbu izpildes procesā nepieciešamo dokumentāciju sagatavo valsts valodā un iesniedz Pasūtītajam, saskaņā ar tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem.

    - Darbu veikšanas gaitā ievēro visus Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga, Autoruzrauga, pārbaudītāju izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīviem aktiem un standartiem.

    - Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;

    - Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

  - Galvenais būvuzņēmējs parakstot Līgumu apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Tehnisko projektu, situāciju un faktisko stāvokli Objektā, ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Galvenais būvuzņēmējs nedrīkst veikt projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi.

  - Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš katru dienu jāaizpilda.

  - Galvenais būvuzņēmējs nodrošina tīrību Objektā un visā darbībās zonā, atbilstoši pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par šī Līguma punkta neievērošanu Galvenais būvuzņēmējs nav novērsis konstatēto pārkāpumu, Pasūtītājs var piemērot sodu Galvenajam būvuzņēmējam LVL 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli par konkrēto konstatēto pārkāpumu.

  - Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu aizvākšanu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par šī Līguma punkta neievērošanu Galvenais būvuzņēmējs nav novērsis konstatēto pārkāpumu, Pasūtītājs var piemērot sodu Galvenajam būvuzņēmējam LVL 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par konkrēto konstatēto pārkāpumu.

  - Galvenais būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

  - Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi, Būvuzraugu un Autoruzraugu Darbos izmantojamo materiālu, uzstādāmo iekārtu vērtību, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus.

  - Pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: izpildshēmas, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju ekspluatāciju.

  - Galvenais būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla apliecība šajā jomā.

  - Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu.

  - Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Galvenais būvuzņēmējs atbild par nodarītajiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem.

  - Garantijas laikā Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par atklātajiem Defektiem, kas samazina būves, inženierkomunikāciju drošumu, funkcionalitāti vai darbaspēju, izņemot tos Defektus, kuri attiecināmi uz tehniskā projekta kļūdām.

  - Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodod objekts Būvvaldei, atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem.

    - Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai cita darbā iesaistītās personas.

    - Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības.

  - Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.

  - Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu beigu maksājuma summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumu.

  - Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Ja pēc Darbu izpildes Pasūtītājam ar Galveno būvuzņēmēju rodas domstarpības par izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, tad iepriekšminētās domstarpības izraisījušie jautājumi tiek nodoti izlemšanai ekspertam, kuru izvēlas abas Puses savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par:

    - Galvenā būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu izpildītājam;

    - Darbu pieņemšanas kārtību.

    - Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;

    - Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

    - Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju.

    - Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Zaudējumi

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 27.1.2., 27.1.3, 27.1.6. un 27.1.7.apakšpunktā noteikto kārtību, tad Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā radītos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma laušana.

- Zaudējumu atlīdzības pieprasījums

  - Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, kas nav radies sakarā ar kavējuma atlīdzināšanu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:

    - Zaudējums atklāts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu atklāšanās;

    - Zaudējums atklāts garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc garantijas laika izbeigšanās.

    - Katrai Pusei ir tiesības iesniegt pretprasījumu par zaudējumu sakarā ar kavējumu vai citas nozīmes atlīdzību 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad tas saņēmis otras Puses pieprasījumu pēc atlīdzības par kavējumu vai cita veida atlīdzību, kas saistīta ar Darbu veikšanu.

- Pasūtītāja tiesības lauzt Līgumu

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja:

    - Galvenais būvuzņēmējs nav uzsācis darbus objektā 3 (trīs) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa vai netiek pildīti Darbi saskaņā ar Grafiku;

    - Darbu veikšana Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ ir kavēta, un nav apstākļu, kas dod tiesības uz termiņu pagarinājumu;

    - Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un  pēc rakstiskā atgadījuma nav uzsākta Defektu novēršana;

    - Ja Galvenais būvuzņēmējs Darbus izpilda nekvalitatīvi;

    - Galvenajam būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process;

    - Galvenais būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav pilnībā veicis Līguma saistību apdrošināšanu;

    - Galvenais būvuzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

    - Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Galveno būvuzņēmēju apturēt Līguma izpildi;

    - Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to rakstveidā paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam, un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā atmaksāt visas saņemtās naudas summas, kas pārsniedz faktiski izpildīto Darbu apmaksājamās summas.

    - Pasūtītājs var savus zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Galvenajam būvuzņēmējam.

- Līgumsodi

  - Par Darbu veikšanas termiņa (konkrētam darbu veidam saskaņā ar grafiku vai galīgo darbu izpildes termiņu) nokavējumu, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, Galvenais būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļu procenta) apmērā no Līgumcena par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.

  - Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

  - Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam nokavējuma procentus, kas sastāda 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās Līgumcenas daļas.

  - Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses par tās izpildi ir sastādījušas attiecīgas Darbu daļas Aktu.

  - Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Galvenajam būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Galvenajam būvuzņēmējam.

  - Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.

- Nepārvarama vara

  - Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

  - Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

- Strīdi

  - Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas sedz vainīgā Puse.

  - Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā.

  - Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Galvenajam būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Īpašie noteikumi

- Galvenais būvuzņēmējs turpmāko piecu gadu laikā pēc galējā Akta parakstīšanas, sagatavos un līdz katra gada 31.decembrim iesniegs Pasūtītājam energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu, kuru Galvenais būvuzņēmējs sagatavojis, bāzējoties uz kvantitatīviem ēkas termiskās efektivitātes mērījumu rezultātiem, kas veikti ar verificētām atbilstošas precizitātes mēriekārtām. Energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu Galvenais būvuzņēmējs apņemas sagatavot atbilstoši 2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums", izmaksas par šiem darbiem sedz Pasūtītājs.

- Nobeiguma noteikumi

  - Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Rēķinos un Aktos Galvenais būvuzņēmējs norāda Projekta numuru: Nr. KPFI –3/23; iepirkuma identifikācijas Nr.LKK 2012/2 un Līguma reģistrācijas numuru: ______________.

  - Galvenajam būvuzņēmējam jāievēro Vides ministrijas 2009.gada 20.augusta rīkojumā Nr.263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem” noteiktie normatīvi un vadlīnijas.

  - Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

  - Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz __ (__) lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Galvenā būvuzņēmēja.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Darbu tāme;

    - Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks;

    - Pielikums Nr.3 – Naudas plūsmas grafiks;

    - Pielikums Nr.4 – Darbu izpildes atsevišķi noteikumi.

    - Pielikums Nr.5 –Tehniskais projekts;

    - Pielikums Nr.6 – Papildu būvdarbu apjomu saraksts.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža Adrese: Bruņinieku ielā 57, Reģ.nr.: 90000039982 Rīga, LV-1011, Latvija Fakss:+ 371 67 846 237 Telefons:+ 371 67 846 237 E-pasts: lkk@lkk.gov.lv VALSTS KASE Kods TRELLV22 Konts LV04TREL9220516014000 _________________________ /__________/ /z.v./ Pārstāvis: ________________________ /___________/ | Galvenais būvuzņēmējs: _____________________/ ____________/ /z.v./ Pārstāvis: ________________________/___________/ |
| --- | --- |

8.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Apakšuzņēmēju saraksts

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamo Darbu daļa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Darba daļas nosaukums no iepirkuma tehniskā projekta un darbu apjoma | Finanšu piedāvājuma summa LVL (bez PVN) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)		(vārds, uzvārds)

z.v.

9.Pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Garantijas saistību izpildes nodrošinājums

2012.gada ____ ______________

Nr.__________________

LKA Latvijas Kultūras koledžai

Reģ.Nr. 90000039982,

Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011

Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs), 2012.gada ___. ____________ ir noslēgts Līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam „Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr.LKK-LKK 2012/2, un saskaņā ar Līgumu Piegādātājam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________________ (uzņēmējdarbības forma, bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) apņemamies veikt maksājumu Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz __________ LVL (_______________ lati) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 23.nodaļas noteikumus.

____________________ (bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šis galvojums ir spēkā no 2012.gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā noteikto garantijas laiku - 60 (sešdesmit mēneši).

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

2012.gada ”____.”______________	Z.v.

10.pielikums

LKA Latvijas Kultūras koledžas

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. LKK 2012/2

Papildu būvdarbu apjomu saraksts

| Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-00000 | Lietus tekņu un noteku demontāža | m | 12,50 |
| 2 | 02-00000 | Esošā jumta seguma demontāža | m2 | 20,00 |
| 3 | 02-00000 | Esošo jumta konstrukciju demontāža | m3 | 2,80 |
| 4 | 02-00000 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 8,23 |
|  |  | Koka konstrukcijas |  |  |
| 1 |  | Koka dubultā loga (pēc vēsturiskā loga parauga) bloka L-16 montāža, ieskaitot iekšējo un ārējo palodzi | kompl | 16,00 |
| 2 |  | Koka dubultā loga (pēc vēsturiskā loga parauga) bloka L-38 montāža, ieskaitot iekšējo un ārējo palodzi | kompl | 18,00 |
|  |  | PVC konstrukcijas |  |  |
| 3 |  | Logu PVC palodžu montāža no iekšpuses | tek.m | 124,60 |
| 4 |  | Logu palodžu montāža no ārpuses esošos logos un fasādē | tek.m | 210,21 |
| 5 |  | Logu aiļu aizmūrēšana ar Fibo blokiem 250 mm | m3 | 11,56 |
| 6 |  | Metāla divviramu vārtu uzstādīšana garažai | gb | 2,00 |
| 7 |  | Uzjumteņi | gb | 6,00 |
| 8 |  | Sienas karkasa izveide siltinājumam no telpas iekšpuses 4.stāvā | m2 | 21,40 |
| 9 |  | Logu montāža | gb | 14,00 |
|  |  | Bēniņu siltināšana |  |  |
| 1 |  | Bēniņu siltināšana ar EKOVATI 350 mm | m² | 736,18 |
|  |  | Teknes un notekcaurules |  |  |
| 1 | 09-00000 | Ūdens tekņu montāža | m | 44,00 |
| 2 | 09-00000 | Teknes | m | 50,00 |
| 3 | 09-00000 | Komplektējošie elementi | m | 80,00 |
| 4 | 09-00000 | Stiprinājumi | gb | 85,00 |
| 5 | 09-00000 | Stiprinājumi | gb | 58,00 |
| 6 |  | Metāla profils karnīzei | m | 51,00 |
|  |  | Esošo jumta konstrukciju un seguma renovācija |  |  |
| 1 | 09-00000 | Koka konstrukciju izgatavošana | m3 | 2,50 |
| 2 | 09-00000 | kokmateriāli | m3 | 2,80 |
| 3 | 09-00000 | Koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns sastāvu | m3 | 2,50 |
| 4 | 09-00000 | pretuguns sastāvs | l | 80,00 |
| 5 | 09-00000 | Koka konstrukciju antiseptēšana | m3 | 2,50 |
| 6 | 09-00000 | erlīts | l | 80,00 |
| 7 | 09-00000 | Koka nesošo konstrukciju montāža | m3 | 2,50 |
| 8 | 09-00000 | metāla stiprinājumi | kg | 24,00 |
| 9 | 09-00000 | ruberoīds | m2 | 12,00 |
| 10 | 09-00000 | Bojāto skārda lokšņu montāža un nosegelementi | m2 | 14,00 |
|  |  | Fasādes siltināšana |  |  |
| 1 | 21-00000 | Fasādes siltināšana | m² | 38,34 |
| 2 | 21-00000 | akmens vate b=200 | m² | 39,87 |
| 3 | 21-00000 | līmjava | kg | 153,00 |
| 4 | 21-00000 | dībeļi | gb | 153,00 |
| 5 | 21-00000 | Plastikāta sieta piestrādāšana | m2 | 144,00 |
| 6 | 21-00000 | līmjava | kg | 551,00 |
| 7 | 21-00000 | siets | m2 | 160,00 |
| 8 | 21-00000 | Fasādes plānais dekoratīvais apmetums | m2 | 73,14 |
| 9 | 21-00000 | dekoratīvais apmetums | kg | 256,00 |
| 10 | 21-00000 | Fasādes gruntēšana | m2 | 73,15 |
| 11 | 21-00000 | grunts | l | 10,98 |
| 12 | 21-00000 | Fasādes krāsojums | m2 | 73,15 |
| 13 | 21-00000 | krāsa | l | 36,58 |
| 14 | 21-00000 | Sastatņu montāža, demontāža | m2 | 88,96 |
| 15 |  | Fasādes izvirzījumu montāža no putupolistirola 3 kārtās pie kores | tek.m | 48,60 |
|  |  | Fasādes atjaunošana |  |  |
|  |  | Ielas fasāde |  |  |
| 1 | 21-00000 | Fasādes (ieskaitot dekoratīvos elementus un izvirzījumus) apmetuma atjaunošana | m2 | 42,00 |
| 2 | 21-00000 | apmetums | kg | 470,00 |
|  |  | Pagalma nesiltināmā fasāde |  |  |
| 1 | 21-00000 | Fasādes (ieskaitot dekoratīvos elementus un izvirzījumus) apmetuma atjaunošana | m2 | 189,00 |
| 2 | 21-00000 | apmetums | kg | 1950,00 |
|  |  | Cokols |  |  |
| 1 | 13-00000 | putupolistorols b=100 | m² | 48,00 |
| 1 | 17-00000 | Mehāniskais siltumapgādes apsaites mezgls | gab. | 17,00 |
|  |  | Papildus darbi |  |  |
| 2 | 17-00000 | Atvērumu veidošana un aizdare pēc AVK sistēmu montāžas darbiem. Apdares līmenis - pelēkā apdare | k-ts | 46,00 |
|  |  | Cauruļu gruntēšana, krāsošana | m | 112,40 |
| 1 | 08-00000 | Metāla profila karkasa uzstādīšana sienu apšuvumam | m2 | 491,55 |
| 2 | 08-00000 | UD profils 28x27x0.6 | m | 413,02 |
| 3 | 08-00000 | Knauf blīvlenta 95/3.0 mm | m | 589,86 |
| 4 | 08-00000 | Knauf dībelis ''K'' 6/35 | 100gb | 36,16 |
| 5 | 08-00000 | CD profils 60x27x06 | m | 1405,72 |
| 6 | 08-00000 | Sienu apšuvums ar 1 kārtu parastā ģipškartona | m2 | 491,55 |
| 7 | 08-00000 | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 81,36 |
| 8 | 08-00000 | Knauf ģipškartona plātne GKB | m2 | 540,71 |
| 9 | 08-00000 | Sienu siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 635,06 |
| 10 | 08-00000 | akmens vate b=100 | m2 | 635,06 |
| 11 | 08-00000 | Sienu gruntēšana | m2 | 491,55 |
| 12 | 08-00000 | grunts | l | 98,31 |
| 13 | 08-00000 | Šuvju špaktelēšana | m2 | 491,55 |
| 14 | 08-00000 | špaktele | kg | 1769,58 |
| 15 | 10-00000 | Sienu krāsošana ar tonētām krāsām | m2 | 491,55 |
| 16 | 10-00000 | tonēta emulsija | kg | 196,62 |
| 17 |  | Iekārto griestu montāža jaunās ventilācijas vietās | m2 | 27,20 |
|  |  | Metāla pārsedzes montāža ventilācijas iekārtām | k-ts | 1,00 |

# Footnotes

Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, kas neatbilst dotajai paraugveidnei, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju Garantijas saistību izpildes nodrošinājums iekļaujamos Pasūtītājam nepieciešamos būtiskos nosacījumus